广东医科大学顺德妇女儿童医院

（佛山市顺德区妇幼保健院）

项目需求书

项目名称：       社保防火墙更换项目

2025 年 07 月

- 一、采购项目情况概述

针对社保专线，我院原先部署1台防火墙设备做安全防护，因该防火墙使用年限较久（超过5年），属于厂商停产的产品，无法进行维保和病毒库更新，无新的安全补丁和固件升级支持。当前网络攻击手段不断升级，一旦设备缺乏安全更新，易成为黑客攻击目标。可能导致数据泄露、系统被篡改等严重安全事件，给单位带来不可挽回的损失。因此，本项目申请重新采购1台防火墙设备，用于社保专线防护，欢迎具有相关资质的公司报名。

二、项目采购内容

1. 项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （人民币元） | 预算总金额 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社保防火墙更换项目 | 1 | 16500 | 16500 | 至少3年质保 |
| 合计：（单位人民币元） |  |  |  | 16500 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

三、项目实施地点

佛山市顺德区大良街道保健路3号5号楼2楼。

- 四、项目预算金额

合计不超过人民币16500元。预算中包括但不限于货物及随机零配件、运输费、装卸费、搬运费、材料费、设计、设备制造、安装、标配工具、软件、运输保险、仓储、调试、培训、质保期服务及维保服务、合同实施过程中不可预见等的所有含税费用。本合同执行期间合同总额不变，甲方不再另行支付其他费用。

五、项目要求

- 资质要求

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。

- 营业执照经营范围：本项目相关的内容。具有项目服务的能力，保证能及时对服务项目提供实施服务与建议。

- 在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

- 本项目不接受联合体参与，不接受转包、分包；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价,一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（二）详细技术参数要求

说明：带“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为本次采购项目的无效条款。如中标后缺少整体架构所必需部件，均由中标方免费提供。

| 序号 | 参数项 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能要求 | 网络处理能力≥2Gbps，并发连接≥100万，每秒新建连接≥2万/秒； |
| 2 | 网口配置 | 标准配置板载≥8个10/100/1000M自适应电口和≥2个SFP插槽,1个Console口 |
| 3 | 授权要求 | 至少8个SSLVPN 并发用户数、8个IPsecVPN 并发隧道数 |
| 4 | 维保服务 | 三年硬件维保服务 |

（三）项目实施（安装部署、服务、测试和验收和质保期等要求）

- 安装部署▲

为了提供最高的可靠性和安全性，最大限度降低生产环境的停机风险，项目实施方案必须完整、合理、安全、可靠。

供应商必须向院方提供本项目的所有产品的安装和维护调整服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的联调工作。若本项目采购的产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在报价文件中提出补充修改方案并征得院方同意后付诸实施。项目集成实施后不能影响系统整体性能。

- 服务要求

(1)供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体实施方案，项目在实施过程要求有工作记录，项目实施完成后实施过程工作记录交院方一份。

(2)供应商应提供项目实施后系统上线运行应急保障措施，要求的售后技术支持的计划与措施（包括：培训和承诺）。

(3)签定合同后必须35个工作日内到货，安装调试在产品到货后5个工作日内开始进行。

(4)实施工期要求不能影响医院正常业务的使用，工期为从合同签订日起，40个工作日内部署完成。

(5)所有服务均须由供应商送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

(6)自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

(7) 供应商对投标产品的技术指标应严肃响应,院方有权要求对中标产品进行现场测试，产品测试结果不符合招标指标的，院方有权要求无偿更换符合要求的产品。

- 测试和验收

供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

（1）系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

①单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

②网络联机测试：网络系统安装完成后，由供应商和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

③系统运行正常，联机测试通过。

④如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

⑤供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

（2）产品验收要求

①要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

②供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

5.质保期及售后维保服务要求

5.1乙方免费提供质量保证服务至少   3  年。

质量保证服务包括：质保期内设备出现非人为损坏情况下，乙方对所供货物整机及零部件免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后应同时提供长期      (有偿、无偿) 维修保养服务至设备报废为止。

5.2免费质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，乙方需在接报后  0.5  小时内响应，  1  小时内到达现场，   2  小时完成维修至能正常使用。若在   4  小时内仍未维修并正常使用，乙方需立即提供同等性能及使用效果的备用机给甲方临时使用。因乙方原因不能在规定时限内维修好设备并且不能提供同等性能及使用效果的备用机给甲方临时使用的，乙方每延期一天需向甲方赔偿合同总款1‰，直到维修好设备或提供同等性能及使用效果的备用机给甲方临时使用为止。

5.3免费质保期内，乙方免费提供每年4次以上维护保养服务，每次维护保养前需书面通知甲方设备工程师，要在甲方设备工程师见证下进行，并出具维护保养报告。维护保养内容包括但不限于：

| 1 | 外观检查： | A、检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位； |
| --- | --- | --- |
|  |  | B、插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化； |
|  |  | C、散热排风是否正常； |
|  |  | D、各种接地的连接和管道的连接是否良好。 |
| 2 | 清洁保养： | A、对仪器表面与内部电气部分，机械部分进行清洁； |
|  |  | B、清洗过滤网及有关管道； |
|  |  | C、对仪器有关插头插座进行清洁； |
|  |  | D、防止接触不良； |
|  |  | E、对必要的机械部分进行加油润滑。 |
| 3 | 检查易损件及附件： | A、检查易损件是否正常； |
|  |  | B、附件是否完整。 |
| 4 | 功能检查 （校准和调试）： | A、开机检查各指示灯、按键、各功能，参数是否符合要求，校准和调试是否达到正常。 |
| 5 | 安全检查： | A、电气安全检查，检查各种引线，插头，连接器等有无破损，地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内； |
|  |  | B、机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常； |
|  |  | C、各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。 |

六、付款方式：

合同签订后乙方出具合同总额50%金额的发票，甲方在收到发票之日起30个工作日内支付合同总额50%的预付款，项目实施后进行首次验收，验收合格后乙方出具合同总额40%金额的发票，甲方30个工作日内支付合同总额40%，自合同期满1年后进行二次验收，乙方应在验收通过之日起10个自然日内开具剩下应付款的10%金额的发票，甲方收到发票之日起30个工作日内支付剩下款。因乙方原因逾期交发票的，甲方付款天数相应顺延。

因甲方使用的为财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向上级主管部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

七、评选参考标准

| 项目评分项 | 分值 |
| --- | --- |
| 公司证照齐全、合法有效。 | 一票否决 |
| 价格部分。 | 30 |
| 公司2020年后至今同类项目的业绩经验对比。 | 10 |
| 公司技术方案比较。 | 20 |
| 公司提供响应时间比较。 | 20 |
| 公司提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案、补充承诺等)比较。 | 20 |
| 合计 | 100 |